# TURBEIROS

# 1 OBJETIVO DO SISTEMA E DADOS DA EMPRESA

O objetivo deste projeto é desenvolver o Pluma Sense, produto da empresa Turbeiros, voltado ao bem-estar e ao monitoramento de sono não invasivo. O Pluma Sense é um travesseiro inteligente que funciona de forma semelhante a um smartwatch, porém sem qualquer dispositivo no corpo: enquanto a pessoa dorme, o travesseiro mede movimento, posição da cabeça, estimativa de batimentos cardíacos, taxa respiratória, temperatura e umidade.

A solução é composta por três partes integradas:

- O hardware do travesseiro, com sensores embutidos de forma quase imperceptível no enchimento premium;

- O firmware no microcontrolador ESP32, responsável pela leitura, pelo pré-processamento e pela transmissão Bluetooth Low Energy;

- O aplicativo mobile e o site institucional, onde o usuário acompanha o score de sono, gráficos e histórico.

O foco estratégico é entregar um MVP confortável, discreto e útil, posicionado como produto de wellness, sem alegações médicas.

# 2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS E REGRAS DE NEGÓCIO

## 2.1 Requisitos Funcionais (RF)

- RF01 — Cadastro e pareamento do dispositivo: O aplicativo deve permitir conectar o travesseiro via Bluetooth, identificar o dispositivo e confirmar que a sincronização está ativa.

- RF02 — Coleta de sinais de sono: O firmware deve registrar, durante a noite, movimento, estimativa de frequência cardíaca, taxa respiratória, temperatura e umidade, armazenando os dados localmente se o celular não estiver conectado.

- RF03 — Score de sono: O aplicativo deve calcular e exibir um score de 0 a 100 com base em duração, movimento, estabilidade dos sinais e temperatura.

- RF04 — Relatório da noite: O sistema deve apresentar gráficos de movimento e frequência cardíaca, além de tempo para adormecer, despertares, taxa respiratória e temperatura média.

- RF05 — Histórico e tendências: O usuário deve consultar noites anteriores (semana e mês) e ver se o sono melhorou ou piorou em relação à média recente.

- RF06 — Sincronização e backup: Pela manhã, os dados devem ser enviados ao aplicativo e persistidos na nuvem (Firebase) para consulta posterior.

- RF07 — Site institucional: A Turbeiros deve dispor de um site apresentando o produto, como funciona, benefícios, o aplicativo e um canal de contato para demonstração.

- RF08 — Status do dispositivo: O aplicativo deve informar conexão, nível estimado de bateria e um indicador de status discreto no travesseiro, sem incomodar o sono.

## 2.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

- RNF01 — Tecnologia do dispositivo: Firmware em ESP32 (PlatformIO / framework Arduino), com sensores piezoelétricos ou de pressão, sensor de temperatura e umidade, e comunicação BLE.

- RNF02 — Aplicativo: Aplicativo multiplataforma em Flutter (Dart), com gráficos e estado local, sincronizando com Firebase Authentication, Cloud Firestore e Cloud Functions.

- RNF03 — Site: Site web responsivo (HTML, CSS e JavaScript), acessível em navegadores modernos no computador e no celular.

- RNF04 — Conforto: Os sensores não podem ser percebidos pelo usuário. O enchimento premium deve ser preservado.

- RNF05 — Energia: A bateria deve sustentar uso contínuo por cerca de 6 meses, com recarga USB-C e uso de deep sleep no ESP32.

- RNF06 — Privacidade e segurança: Dados de sono tratados como dados pessoais. Transmissão protegida, acesso à conta autenticado e sem exposição pública do histórico.

- RNF07 — Desempenho: A leitura da manhã (score e resumo) deve aparecer em poucos segundos após a sincronização. A coleta noturna não pode aquecer o travesseiro nem gerar ruído.

- RNF08 — Escopo de saúde: O produto é de wellness. Não se apresenta como dispositivo médico e não afirma diagnóstico de apneia ou outras condições clínicas.

## 2.3 Regras de Negócio (RN)

- RN01 — Sessão de sono única por noite: Cada período contínuo de uso gera uma sessão. Dados incompletos (menos de um tempo mínimo deitado) não geram score oficial.

- RN02 — Sem score sem sinal suficiente: Se o sensor de pressão não detectar presença da cabeça, o sistema não inventa batimentos nem score.

- RN03 — Buffer local obrigatório: Queda de Bluetooth durante a noite não pode apagar a sessão. O firmware guarda os dados e reenvia na próxima conexão.

- RN04 — Um travesseiro, uma conta principal: No MVP, cada dispositivo fica vinculado a um usuário principal para evitar mistura de noites.

- RN05 — Linguagem de wellness: Textos do app e do site descrevem acompanhamento do descanso. É proibido prometer cura, diagnóstico ou substituição de exame médico.

# 3 DEFINIÇÃO DE ESCOPO (DENTRO / FORA)

## 3.1 Dentro do Escopo (o que VAI ser desenvolvido)

- Protótipo funcional do travesseiro com sensores de pressão e movimento, temperatura e umidade, módulo ESP32 e bateria.

- Firmware de coleta, filtragem básica, estimativa de frequência cardíaca e respiração, buffer local e transmissão BLE.

- Aplicativo mobile com pareamento, score diário, relatório da noite, histórico semanal e mensal e status do dispositivo.

- Backend simples em Firebase para contas e histórico.

- Site institucional da Turbeiros com produto, funcionamento, benefícios, aplicativo e contato.

- Documentação de projeto, manual do usuário e cronograma do MVP.

## 3.2 Fora do Escopo (o que NÃO VAI ser desenvolvido no MVP)

- Ajuste ativo do travesseiro (airbags, vibração para ronco ou elevação da cabeça).

- Controle ativo de temperatura (aquecer ou resfriar).

- Detecção clínica de apneia do sono e qualquer certificação como dispositivo médico.

- Integração com assistentes de voz e casas inteligentes (fase posterior).

- Placa eletrônica customizada de produção em escala. O MVP usa placas e sensores de desenvolvimento.

# 4 DEFINIÇÃO DA ARQUITETURA E TECH STACK

O Pluma Sense adota arquitetura em três camadas, com o travesseiro desacoplado do aplicativo e da nuvem.

- Dispositivo (hardware + firmware): ESP32, sensores piezoelétricos ou de pressão, sensor digital de temperatura e umidade, indicador de status discreto e bateria de longa duração com recarga USB-C. O firmware faz a leitura, aplica filtros simples e envia pacotes via BLE.

- Aplicativo: Flutter (iOS e Android). Recebe o BLE, calcula o score, desenha os gráficos e sincroniza com a nuvem.

- Nuvem: Firebase Authentication, Cloud Firestore e Cloud Functions para histórico e backup.

- Site: Página institucional responsiva da marca Pluma Sense / Turbeiros.

- Design: Protótipos de interface no Figma, linguagem visual calma (off-white, azul acinzetado e bastante espaço em branco).

Componentes previstos no produto, para comunicação visual e manual:

- Sensor de pressão piezoelétrico: detecta movimento, posição da cabeça, batimentos cardíacos estimados e respiração.

- Módulo ESP32 + BLE: processamento local e transmissão para o aplicativo.

- Sensor de temperatura e umidade: acompanha a região da cabeça e o ambiente de sono.

- Bateria de longa duração: cerca de 6 meses de uso, com recarga USB-C.

- Indicador de status discreto: mostra conexão e funcionamento sem atrapalhar o sono.

- Enchimento premium: mantém o toque macio do travesseiro.

# 5 ENCERRAMENTO DA FASE 1

Com este plano alinhado à equipe da Turbeiros, encerra-se oficialmente a Fase 1: Planejamento do Pluma Sense. As fases seguintes cobrem o design da interface e do posicionamento dos sensores, o desenvolvimento paralelo de firmware e aplicativo, os testes de conforto e precisão, a publicação e a documentação.

Página 3